# 1. Bảng Phân Loại & Sắp Xếp Backlog (Đã ưu tiên 1-12)

Quy tắc đã áp dụng: Nhóm Must có 4 hạng mục (không vượt quá 5). Các hạng mục được sắp xếp ưu tiên từ 1-12, tôn trọng tính phụ thuộc (VD: phải có Quản lý kho sách, Đăng ký, Tìm kiếm thì mới Mượn được sách).

| Thứ tự | Hạng mục Backlog | MoSCoW | Lý do / Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10. Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | Không có nó thì hệ thống sẽ không có dữ liệu sách thực tế để tiến hành các luồng nghiệp vụ khác. |
| 2 | 1. Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Thiếu tính năng này thì không thể định danh được độc giả để cho mượn và giới hạn số sách. |
| 3 | 2. Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | Không có tìm kiếm, độc giả không thể biết thư viện có sách mình cần hay không để mượn. |
| 4 | 3. Mượn sách online (có giới hạn số sách) | Must | Đây là giá trị cốt lõi của MVP, nếu không có thì không thể gọi là hệ thống mượn sách online (Phụ thuộc vào mục 10, 1, 2). |
| 5 | 9. Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | Rất quan trọng để độc giả theo dõi, nhưng có thể xử lý tạm bằng cách độc giả gọi điện hỏi trực tiếp thủ thư (Phụ thuộc mục 3). |
| 6 | 4. Gia hạn mượn sách online | Should | Tiện lợi cho người dùng, nhưng có cách xử lý tạm là mang sách đến quầy hoặc gọi điện để gia hạn thủ công (Phụ thuộc mục 3). |
| 7 | 8. Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | Giúp giảm thiểu trả sách trễ hạn, nhưng độc giả vẫn có thể tự ghi nhớ hoặc xem ở mục lịch sử mượn (Phụ thuộc mục 3). |
| 8 | 5. Đặt trước sách khi hết | Could | Giúp tăng trải nghiệm, nếu cắt bỏ thì độc giả chỉ cần thi thoảng tự quay lại kiểm tra xem sách đã có chưa (Phụ thuộc mục 3). |
| 9 | 12. Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | Tính năng nice-to-have giúp đăng nhập nhanh, nếu cắt thì người dùng phàn nàn chút nhưng vẫn có thể dùng mục 1. |
| 10 | 6. Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | Tăng tính cộng đồng, nhưng bỏ đi không ảnh hưởng đến luồng mượn sách chính. |
| 11 | 11. Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Đã thống nhất không làm ở bản này vì đội ngũ thủ thư có thể dùng hotline/email thay thế, tiết kiệm nguồn lực setup realtime chat. |
| 12 | 7. Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | Won't | Đã thống nhất chưa làm vì thuật toán recommendation phức tạp, cần thu thập đủ lịch sử mượn (mục 9) ở các Release sau mới hiệu quả. |

# 2. Tự phản biện (Góc nhìn khác)

Có thể có ý kiến cho rằng 'Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook' (mục 12) nên thuộc nhóm Should have vì nó là tiêu chuẩn hiện nay giúp giảm tỷ lệ bỏ cuộc của người dùng mới. Bên cạnh đó, 'Chat trực tiếp với thủ thư' (mục 11) có người sẽ xếp vào Should have để hỗ trợ kịp thời khi độc giả gặp lỗi trong luồng mượn sách R1. Đối với 'Gợi ý sách' (mục 7), người làm Marketing có thể lập luận đây là Could have để kích cầu mượn sách, tuy nhiên xét dưới góc độ Product Owner của một MVP, nguồn lực dành cho thuật toán này là quá lớn so với giá trị sống còn ban đầu nên đưa vào Won't là hợp lý.